**Documentación de Progreso**

Este documento tiene como objetivo documentar el progreso de los cambios solicitados por el CIC a la página web del Laboratorio de Economía Experimental. Estos cambios son necesarios para poder realizar la migración del servidor de AWS, en el cual se ubica la página web en este momento, hacia el servidor del CIC. Los cambios solicitados por el CIC consisten en crear un Web Service mediante el cual se lleven a cabo todas las conexiones Pagina Web – Base de Datos.

**Encargados**

Los encargados de realizar los cambios son los dos asistentes del laboratorio:

Melisa Cordero Arias, carnet 2016126133

Joseph Salas

**Resumen del progreso**

Dentro de la base de datos se encuentran 61 procesos almacenados, los cuales deben se ser agregaos al servicio web y a la vez realizar las modificaciones necesarias en la página web. Por razones de orden la estrategia de solución utilizada es enfocarse en una pantalla de la página web a la vez, buscando cuales de estos procesos almacenados se llaman en esta y realizando el trabajo necesario.

Bitácora de progresos:

Fecha: 31 de octubre del 2018

Este día se inicia la documentación del progreso del trabajo. El progreso hasta ahora es el siguiente:

* 22 procesos almacenados se han agregado al Web Service
* 2 conexiones adicionales se han agregado al Web Service.

Fecha: 1 de noviembre del 2018

Este día se agregan:

* 2 procesos almacenados al Web Service.
* 1 conexión adicional al Web Service.

Fecha: 2 de noviembre del 2018

Este día se agregan:

* 1 proceso almacenado al Web Service

**Para un total de 25 procesos almacenados y 3 conexiones extra en el Web Service.**